CENOVÁ PONUKA
Rozsah a špecifikácia požiadaviek na predmet zákazky
(zákazka malého rozsahu podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)
Predmet zákazky: „Odstránenie havarijného stavu a rekonštrukcia klubovne TJ v obci Radoma“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
	Názov
	Obec Radoma

	Sídlo
	Radoma 45, 090 42 Radoma

	IČO
	00330914

	DIČ
	2020808922

	Kontaktná osoba
	Daniela Zelonkayová, starostka obce

	Telefón / e-mail
	0903 740 758 / obecnyuradradoma@gmail.com


2. Identifikácia uchádzača (vypĺňa uchádzač)
	Obchodné meno / názov
	

	Sídlo / miesto podnikania
	

	IČO
	

	DIČ
	

	IČ DPH
	

	Platiteľ DPH
	áno / nie  (nehodiace sa prečiarknite)

	Štatutárny zástupca
	

	Kontaktná osoba
	

	Telefón / e-mail
	

	IBAN
	


3. Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky
Projekt je zameraný na rekonštrukciu vnútorných priestorov klubovne Telovýchovnej jednoty v obci Radoma, s cieľom odstránenia nevyhovujúceho technického stavu podlahy a vytvorenia bezpečných a funkčných podmienok pre športové a komunitné využitie priestoru. Realizácia projektu pozostáva z udržiavacích a stavebných prác v existujúcom objekte, bez zásahu do nosných konštrukcií a bez zmeny účelu užívania stavby.
V rámci projektu sa uskutoční odstránenie pôvodných, poškodených podlahových vrstiev vrátane súvisiacich búracích prác a odvozu stavebného odpadu. Následne budú realizované nové podlahové vrstvy pozostávajúce z cementového poteru, vyrovnávacej stierky a finálneho elastického športového povrchu, ktorý zabezpečí bezpečné a hygienicky vyhovujúce využívanie priestoru. Súčasťou realizácie projektu sú aj nevyhnutné práce v oblasti elektroinštalácie, ktoré sú potrebné pre funkčné a bezpečné využívanie rekonštruovaného priestoru.
Po ukončení realizácie projektu bude rekonštruovaný priestor slúžiť ako klubovňa a tréningový priestor pre potreby telovýchovnej jednoty a zároveň ako komunitný priestor využiteľný obyvateľmi obce rôznych vekových kategórií.
Podrobný rozsah, množstvá a merné jednotky sú uvedené v cenovej tabuľke (výkaze výmer) v bode 4. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky. Ak uchádzač identifikuje potrebu doplnenia položiek nevyhnutných na riadnu a kompletnú realizáciu diela, zahrnie ich do svojej ponuky.
Miesto realizácie: Prešovský samosprávny kraj, okres Svidník, obec Radoma, k. ú. Radoma, LV č. 2322, parcela č. 333/6.
Lehota realizácie: v súlade s výzvou a zmluvou o dielo (v nadväznosti na podmienky poskytnutej dotácie).
4. Cenová tabuľka – výkaz výmer
Uchádzač doplní jednotkovú cenu bez DPH a cenu spolu bez DPH ku každej položke. Ceny sa uvádzajú v EUR.
Uchádzač, ktorý je platiteľom DPH, uvedie v cenovej ponuke, jednotkovú cenu bez DPH, celkovú cenu bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu s DPH.
Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie v cenovej ponuke celkovú cenu a zároveň uvedie, že nie je platiteľom DPH. Na účely vyhodnotenia ponúk sa pri uchádzačovi, ktorý nie je platiteľom DPH, za celkovú cenu s DPH považuje ním uvedená celková cena.
V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, musí byť táto skutočnosť v ponuke jednoznačne uvedená.

	P.č.
	Kód položky
	Popis položky
	MJ
	Množstvo
	Jedn. cena bez DPH (€)
	Cena spolu bez DPH (€)
	DPH (€)
	Cena spolu s DPH (€)

	HSV – Práce a dodávky HSV

	6 – Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

	1
	631362021.S
	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI alebo ekvivalentného riešenia
	t
	0,323
	
	
	
	

	2
	632001011.S
	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE
	m2
	58,300
	
	
	
	

	3
	283230007500.S
	Oddeľovacia fólia na potery
	m2
	67,045
	
	
	
	

	4
	632001021.S
	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE
	m
	33,000
	
	
	
	

	5
	283320004800.S
	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií
	m
	33,330
	
	
	
	

	6
	632452249.S
	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm
	m2
	58,300
	
	
	
	

	7
	632452641.S
	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm
	m2
	58,300
	
	
	
	

	9 – Ostatné konštrukcie a práce – búranie

	8
	965043341.S
	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t
	m3
	6,000
	
	
	
	

	9
	979081111.S
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
	t
	13,258
	
	
	
	

	10
	979081121.S
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	t
	53,032
	
	
	
	

	11
	979082111.S
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
	t
	13,258
	
	
	
	

	99 – Presun hmôt HSV

	12
	998011002.S
	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
	t
	6,307
	
	
	
	

	PSV – Práce a dodávky PSV

	776 – Podlahy povlakové

	13
	776511820.S
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t 
	m2
	58,250
	
	
	
	

	14
	776520002.S
	Položenie elastického športového povrchu hrúbky od 4 do 5 mm
	m2
	58,250
	
	
	
	

	15
	776591000.S
	Lepenie elastických povlakových podláh pre športové plochy hrúbky do 5 mm
	m2
	58,250
	
	
	
	

	16
	284170002100.S
	Športový povrch PVC heterogénny, hrúbka od 4 do 5 mm
	m2
	59,998
	
	
	
	

	M – Práce a dodávky M

	21-M – Elektromontáže

	17
	210800001.S
	Elektromontážne práce – ocenenie na základe obhliadky objektu
	kpl
	1,000
	
	
	
	

	Cena celkom (€)
	
	
	


Poznámka k položke č. 17 (Elektromontáže): oceňuje sa na základe obhliadky objektu; uchádzač uvedie cenu za kompletné funkčné a bezpečné vyhotovenie.
5. Rekapitulácia ceny
	Práce a dodávky HSV (€ bez DPH)
	

	Práce a dodávky PSV (€ bez DPH)
	

	Práce a dodávky M (€ bez DPH)
	

	Cena celkom bez DPH (€)
	

	DPH (€)
	

	Cena celkom s DPH (€)
	


6. Vyhlásenia uchádzača
1. Uchádzač je oprávnený vykonávať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky, v rozsahu zodpovedajúcom predmetu zákazky.
1. Uchádzačovi nebol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
1. Všetky údaje uvedené v tejto ponuke sú pravdivé a úplné.
1. Uchádzač sa oboznámil s výzvou na predkladanie ponúk vrátane jej príloh a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.
1. Cenová ponuka zahŕňa všetky náklady potrebné na riadnu a úplnú realizáciu predmetu zákazky (materiál, doprava, práce, odvoz a likvidácia odpadu a pod.).
1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do skončenia procesu zadávania zákazky.
1. Uchádzač súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účely tohto verejného obstarávania v zmysle platných právnych predpisov.
V ............................................  dňa ......................
..............................................................
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača
(pečiatka)
